## Slide 1
FIELD ISSUE OPS / SYSTEM PRESENTATION
非标设备项目现场问题协同系统
从 Excel 问题表，升级为项目优先、图像驱动、责任清晰、闭环可追溯的企业级问题协同平台
项目优先
现场录入
闭环管理
附件证据
微信小程序
现场录入 跟进 / 关闭
Web 管理端
项目 / 统计 分派 / 分析
统一后端 + MySQL / Redis / MinIO
统一权限、状态机、附件、编号、统计口径
版本范围：当前可运行系统说明稿
2026.03

## Slide 2
WHY CHANGE
为什么必须从 Excel 升级
这不是换一个录入界面，而是重构现场问题的传递方式。
Excel 的真实问题
文字描述不足、现场情况还要反复追问、状态和责任缺少统一口径。
管理层的真实痛点
打开问题后不能在 10 秒内理解本质，不知道影响、责任人、下一步。
项目团队的真实成本
责任归属不清、反复催办、超期问题不可视，统计也无法沉淀。
本系统要解决什么
交付给企业的直接结果
• 把每个问题从“文字行”变成“现场问题对象”：有项目、有责任、有附件、有时间线。
• 让现场人员以拍照、拍视频、选项目、简单跟进为主，尽量减少纯文字输入。
• 让项目经理和管理层按项目查看问题池，快速识别高优先级、超期、未分派问题。
• 让问题关闭不再靠口头确认，而是保留关闭人、关闭时间、关闭说明和证据附件。
• 现场与管理层使用同一套数据，不再重复维护 Excel 和聊天记录。
• 管理端可以做项目团队、责任人、优先级、统计分析和项目轮巡。
• 小程序与 Web 共用账号体系、同一后端和数据库，便于后续私有化部署。
• 整个问题链路具备审计能力，适合企业现场管理、追溯和复盘。
WeCHAT OPL Platform
2

## Slide 3
ROLE DESIGN
角色分工不是一堆账号，而是现场协作关系
现场人员 / 工厂
小程序轻操作，核心目标是随时记录真实现场。
• 选择项目后快速录入问题。
• 上传照片、视频，自动带录入人和录入时间。
• 查看我的问题、待我处理、当前项目 OPL。
• 在问题详情里提交跟进记录和关闭证据。
责任工程师 / 项目经理
Web 做重管理，小程序也能随时推进状态。
• 只在当前项目问题库内分派责任人。
• 调整优先级、推进状态、补充处理说明。
• 维护项目团队，限定谁可以分派、验证、关闭问题。
• 按项目视角看清重点问题、下一步和风险。
管理层 / 管理员
一个做运营看板，一个做基础账号和权限。
• 驾驶舱按项目轮巡或手动选择项目查看整体状态。
• 统计页看趋势、结构、超期和高优先级压力。
• 用户管理支持预创建账号、微信绑定、导入、重置密码。
• 系统角色负责权限，项目团队负责项目内岗位和职责。
关键原则：权限角色控制“能做什么”，项目团队控制“在哪个项目做什么”。
WeCHAT OPL Platform
3

## Slide 4
ARCHITECTURE
系统总体架构
一套后端、一套数据库、两套前端入口，所有规则统一收口。
微信小程序
登录绑定 项目选择 问题录入 跟进与关闭
Web 管理端
驾驶舱 项目问题库 问题详情 用户与统计
Spring Boot 后端
认证与微信绑定 RBAC 权限 Issue 状态机 附件服务 项目团队 统计计算
MySQL
业务主库
Redis
缓存 / 登录辅助
MinIO
图片 / 视频 / 证据附件
Docker Compose
MySQL + Redis + MinIO + Backend + Web
为什么这套架构稳：前后端职责清晰、状态规则只在后端、附件存储可替换、部署可本地可私有化。
WeCHAT OPL Platform
4

## Slide 5
LIFECYCLE
问题闭环主链路
系统的核心不是 CRUD，而是让问题形成可执行、可追溯、可关闭的流程。
新建 NEW
项目 + 标题 + 描述 + 媒体
已受理
明确责任人和处理入口
处理中
跟进记录、附件、说明
待验证
处理完成，等待确认
已关闭
关闭人 / 时间 / 证据
可挂起
可取消
每次推进都记录什么
关闭问题时必须关注什么
• 状态从哪里变到哪里。
• 谁执行了这次操作。
• 操作时间和备注。
• 是否上传了处理附件、跟进附件或关闭证据。
• 谁关闭了这条问题、关闭时间是什么时候。
• 关闭说明可以补充处理结论。
• 关闭证据可上传图片和视频，直接作为验收依据。
• 关闭后仍保留时间线和附件审计，不丢失过程记录。
WeCHAT OPL Platform
5

## Slide 6
WEB PAGES
Web 管理端页面总览
这部分面向项目经理、管理层和管理员，强调重管理、重分析、重追踪。
登录页
账号密码登录，进入统一后台。
驾驶舱
全局或单项目 KPI、趋势、轮巡。
项目选择器
先选项目，再进入项目问题库。
项目问题库
筛选、分页、新建问题、整项目统计。
问题详情页
附件预览、分派、优先级、状态推进、时间线。
项目管理
项目主数据、项目团队、成员同步与导入。
统计分析
趋势、状态结构、项目压力和重点问题。
用户管理
创建/导入账号、微信绑定、角色、参与项目。
字典管理
分类、来源、部门、模块等标准口径。
WeCHAT OPL Platform
6

## Slide 7
WEB - DASHBOARD
驾驶舱：管理层首先看到的页面
页面功能
怎么使用
• 顶部项目选择器：手动切换项目查看单项目数据。
• 未选择项目时可自动轮巡，适合会议室大屏或管理巡检。
• 展示总数、未关闭、高优先级、超期、趋势和重点问题。
• 把“要先看什么项目、哪类问题最急”收敛成一屏信息。
• 1. 登录后直接进入驾驶舱。
• 2. 选择具体项目，查看该项目的 KPI 和重点问题。
• 3. 不选择项目时，系统自动轮巡各项目。
• 4. 点重点问题或某个项目入口，进入项目问题库或问题详情。
适合谁
管理层看节奏，项目经理看风险，会议场景看轮巡。
WeCHAT OPL Platform
7

## Slide 8
WEB - ISSUE LIBRARY
项目选择器 + 项目问题库
从 Web 端录入、筛选、查看问题时，永远先锁定项目。
先选项目，再进问题库
STEP 1
通过项目选择器按项目编号、名称、客户筛选。
STEP 2
进入项目后，顶部统计按整项目口径展示，不受分页影响。
STEP 3
支持关键字、责任人、状态等条件筛选。
STEP 4
列表支持直接进入问题详情。
在 Web 端录入新问题
STEP 1
问题库页面直接点击“新建问题”。
STEP 2
当前项目自动带入，避免录错项目。
STEP 3
可填写标题、描述、分类、优先级、设备/模块、责任人。
STEP 4
支持上传图片和视频附件，作为问题现场证据。
这页解决了什么
STEP 1
把项目问题池和全局问题池彻底区分开。
STEP 2
让问题筛选、统计、责任判断都围绕项目展开。
STEP 3
让 Web 端不只是查看，也能补录问题。
STEP 4
为项目经理提供最常用的管理入口。
WeCHAT OPL Platform
8

## Slide 9
WEB - ISSUE DETAIL
问题详情页：最重要的一页
打开后应在 10 秒内知道当前阶段、责任人、下一步和最新动作。
页面内能做什么
如何实际使用
• 顶部直接看标题、优先级、当前阶段与描述。
• 附件在描述区下方直接预览，图片和视频都能查看。
• 右侧做责任分派、优先级调整和状态推进。
• 时间线查看系统记录、人工跟进和附件评论。
• 关闭时填写关闭说明、关闭证据，并记录关闭人和关闭时间。
• 1. 先判断当前阶段、责任人和下一步是否正确。
• 2. 若需改责任人，在此页直接分派，且只能分给当前项目团队成员。
• 3. 若问题进入收尾，切到“关闭问题”，补说明和证据附件。
• 4. 所有状态变更、评论和附件都会沉淀在时间线中。
为什么这页重要
它把“描述、证据、责任、进度、关闭”五件事收敛到一处，是全系统的协同核心。
WeCHAT OPL Platform
9

## Slide 10
WEB - PROJECT MANAGEMENT
项目管理与项目团队
项目不是只有项目经理一个字段，而是一支有岗位、有权限的团队。
项目管理页包含什么
项目团队能表达什么
• 维护项目编号、名称、客户、项目经理、起止日期、项目状态。
• 从项目页直接进入该项目的问题库。
• 查看并维护“项目团队”。
• 支持从现有 OPL 同步项目成员，减少手工维护成本。
• 支持项目成员批量导入。
• 同一个人在不同项目内可以承担不同岗位。
• 项目成员可以标记是否为项目经理、是否可分派、是否可验证、是否可关闭问题。
• 问题责任人下拉只显示当前项目团队成员。
• 岗位与系统权限分离，避免 RBAC 与现场职责混乱。
WeCHAT OPL Platform
10

## Slide 11
WEB - USER MANAGEMENT
用户管理、微信绑定与账号体系
企业账号是主身份，微信只是登录入口和绑定关系。
管理员怎么做
STEP 1
预先创建企业账号，配置姓名、部门、角色。
STEP 2
支持新建用户、编辑、批量导入、重置密码、解绑微信。
STEP 3
查看用户参与了哪些项目，并可跳转项目团队维护。
STEP 4
角色已扩展到项目经理、质量经理、机械工程师等岗位。
小程序如何登录
STEP 1
首次进入：先微信登录，再绑定一次企业账号和初始密码。
STEP 2
如果还是初始密码，系统强制修改密码。
STEP 3
绑定成功后，后续可直接微信免密进入。
STEP 4
Web 端继续使用账号密码登录，适合后台管理场景。
这套设计的价值
STEP 1
避免纯微信昵称登录带来的重名和混乱。
STEP 2
审计记录始终能追到企业账号和真实人员。
STEP 3
离职、换岗、外协账号都能在后台统一管理。
STEP 4
后续接 LDAP / AD / 企业微信也有空间。
WeCHAT OPL Platform
11

## Slide 12
WEB - ANALYTICS
统计分析与字典标准化
统计分析页
字典管理页
• 展示新增/关闭趋势、状态结构、项目压力和风险分布。
• 适合管理层定期 review 项目健康度。
• 和驾驶舱相比，这里更偏分析与结构化展示。
• 可以快速识别哪个项目、哪个部门、哪类问题最集中。
• 统一问题分类、问题来源、模块、部门等标准口径。
• 没有字典标准化，筛选和统计很快就会失真。
• 适合在正式上线前由管理员和项目管理层共同维护。
• 为后续报表、跨项目分析和导出做准备。
WeCHAT OPL Platform
12

## Slide 13
MINIAPP PAGES
小程序页面总览
小程序负责轻操作：选项目、录问题、看项目 OPL、做跟进。
登录
微信登录、企业账号绑定、首次改密。
首页
主入口：项目工作台、录入、问题库、统计。
项目选择
所有项目级动作前先选项目。
项目工作台
紧凑入口 + 重点问题 + 项目概览。
项目统计
项目状态分布、优先级和重点问题。
新建问题
现场录入问题并上传照片/视频。
项目问题库
按项目查看所有 OPL，并筛选责任人/状态。
问题详情
查看附件、跟进记录、关闭证据、推进状态。
我的问题
我提报的问题。
待我处理
分配给我的问题。
个人中心
绑定状态、版本、改密、退出登录。
WeCHAT OPL Platform
13

## Slide 14
MINIAPP - LOGIN & HOME
登录页与首页：让现场人员少思考，直接进入工作
登录页
首页
• Step 1：微信登录并识别当前微信身份。
• Step 2：若未绑定，则输入企业账号和初始密码完成绑定。
• Step 3：若仍使用初始密码，则强制修改密码后进入系统。
• 整个过程围绕“企业身份稳定、微信体验轻量”设计。
• 首页只保留高频入口，不堆太多说明文字。
• 主入口是项目工作台、OPL 录入、项目问题库、项目统计。
• 个人区包含我的问题、待我处理、个人中心。
• 管理层账号可在首页看到简要项目快照。
WeCHAT OPL Platform
14

## Slide 15
MINIAPP - PROJECT FLOW
项目选择、项目工作台、项目统计
项目优先是小程序最重要的交互原则。
1. 项目选择
STEP 1
按项目编号、名称、客户搜索。
STEP 2
先锁定项目，再进入下一级菜单。
STEP 3
避免跨项目问题混在一起。
STEP 4
适合一个人同时参与多个项目的场景。
2. 项目工作台
STEP 1
首屏以紧凑布局展示项目 KPI 和四个主入口。
STEP 2
入口包括 OPL 录入、项目问题库、项目统计、待我处理。
STEP 3
下面附带重点问题，便于直接进入详情。
STEP 4
适合项目经理和现场负责人随手查看。
3. 项目统计
STEP 1
管理层在小程序也能看项目状态分布和重点问题。
STEP 2
包含全部 OPL、处理中、已关闭、已超期等指标。
STEP 3
直接查看重点问题的责任人、截止时间和下一步。
STEP 4
适合现场会议或巡检时快速查看项目健康度。
WeCHAT OPL Platform
15

## Slide 16
MINIAPP - CREATE ISSUE
新建问题页：现场录入主链路
目标是现场员工可随时拍照、拍视频、快速提报。
录入时会自动带上的信息
媒体上传规则
• 当前项目：必须先选项目，避免问题挂错项目。
• 录入人：来自当前登录用户。
• 录入时间：系统自动记录。
• 标题、描述、优先级、影响等级可手动填写。
• 影响出货 / 影响联调 / 需要停机等开关可快速标记。
• 支持图片和视频。
• 单文件限制 5MB，视频限制 15 秒。
• 上传前可压缩，优先满足快速提报而不是高画质。
• 附件提交后会和问题一起落库，作为现场证据。
• Web 端和小程序详情页都可以预览这些附件。
WeCHAT OPL Platform
16

## Slide 17
MINIAPP - PROJECT OPL
项目问题库：小程序里的整项目视图
页面功能
怎么使用
• 顶部显示整项目口径的统计，不随分页变化。
• 支持状态筛选、责任人筛选、关键字搜索。
• 统计卡已经压成双列紧凑布局，减少页面高度。
• 列表重点显示责任人、当前进度和下一步。
• 1. 进入项目工作台后点击“项目问题库”。
• 2. 需要看全部就用默认状态；要看关闭、超期、处理中可直接切换筛选。
• 3. 如需看某个人的处理情况，用责任人筛选。
• 4. 点任意问题进入详情做跟进、查看附件或关闭。
WeCHAT OPL Platform
17

## Slide 18
MINIAPP - ISSUE DETAIL
问题详情：附件预览、跟进、关闭证据都在这里
这页能做什么
建议使用方式
• 问题描述下方直接预览图片和视频缩略图。
• 点击后弹出中框预览，大图查看或直接播放视频。
• 时间线支持提交文字跟进，也支持图片和视频跟进。
• 关闭问题时，可上传关闭证据图片/视频，并单独回显为关闭证据附件。
• 页面同时显示当前阶段、责任人、下一步和关闭信息。
• 现场处理过程中，多次补充跟进记录和附件。
• 如果问题处理完成且进入关闭，先补关闭说明和关闭证据。
• 管理层可直接在此页看证据，而不是再去聊天记录里找。
• 这页既是移动端详情页，也是现场协同的证据页。
WeCHAT OPL Platform
18

## Slide 19
MINIAPP - PERSONAL WORKSPACE
我的问题、待我处理、个人中心
我的问题
查看我提报的问题现在到哪一步，是否已经分派、是否超期。
待我处理
聚焦分配给我的问题，快速进入详情推进。
个人中心
查看账号、绑定状态、角色、版本，并修改密码。
为什么这三页重要
它们把小程序从“只会录问题”变成“有个人工作区”的现场工具：我提报的、分给我的、我的账号状态，都有独立入口。
WeCHAT OPL Platform
19

## Slide 20
BUSINESS RULES
关键业务规则
这套系统稳定运行，靠的不是页面多，而是规则统一。
项目优先
录入、查看、分派都先选项目，不做全局混用问题池。
项目团队约束
责任人只能从当前项目团队里选择。
权限角色 + 岗位角色
系统权限与岗位分离，避免角色体系混乱。
媒体规则
图片 / 视频单文件 5MB，视频 15 秒，支持压缩。
关闭必须可追溯
关闭人、关闭时间、关闭说明、关闭证据全部保留。
整项目统计
统计看的是整个项目，不随分页变化。
状态机统一收口
NEW → ACCEPTED → IN_PROGRESS → PENDING_VERIFY → CLOSED。
附件统一落库
问题附件、跟进附件、关闭证据都可跨端查看。
WeCHAT OPL Platform
20

## Slide 21
DEPLOYMENT
部署与运维
当前系统已按企业内网、本地部署、私有化迁移来设计。
部署组成
小程序真机前还要做什么
• Docker Compose 一键启动：mysql / redis / minio / backend / web。
• 所有服务统一 UTF-8、Asia/Shanghai、ISO 8601 时间格式。
• MinIO 可后续切换为 OSS / COS，不影响业务接口层。
• Web 与小程序共用后端与数据库。
• 把接口地址切换成可从手机访问的 HTTPS 域名。
• 在微信公众平台配置 request / upload / download 合法域名。
• 若需要真实微信登录，配置 AppID / Secret 并关闭本地 mock。
• 开发者工具可本地调试，真机必须遵守域名和证书规则。
WeCHAT OPL Platform
21

## Slide 22
USAGE SOP
不同角色怎么使用这套系统
这页可以直接作为培训页使用。
现场人员
选项目 → 新建问题 → 上传媒体 → 后续补跟进。
责任工程师
看待我处理 → 处理问题 → 提交验证 → 补证据。
项目经理
进项目问题库 → 分派责任人 → 调优先级 → 跟进超期。
管理层
先看驾驶舱 / 项目统计 → 再看重点问题详情。
管理员
建项目、建用户、导入项目成员、维护角色和字典。
关闭问题
补关闭说明和关闭证据，不建议直接口头关闭。
培训建议
先培训“项目优先”和“关闭证据”这两件事，再培训高级统计和项目团队维护。
WeCHAT OPL Platform
22

## Slide 23
OUTCOME
这套系统最终给企业带来的不是“一个软件”，而是一种现场协同方式
项目内问题分库、现场图像化录入、管理层快速理解、责任清晰、证据闭环。
现场端更快
少打字，多拍图，多选项，随时提报。
管理端更清楚
看项目、看趋势、看重点问题，不再盯 Excel。
责任更明确
谁录入、谁处理、谁关闭，全链路可追溯。
后续更容易扩展
可继续做报表、导出、AI 分析、企业集成。
建议汇报顺序：先讲痛点和闭环，再演示 Web 驾驶舱与小程序录入主链路。
Presentation Generated by Codex
23

## Slide 24
Web 实拍补充：驾驶舱与项目问题库
这两页是管理层和项目经理最常打开的真实界面。
SUPPLEMENT
First Edition Enhanced
24
真实系统截图
• 驾驶舱负责看全局节奏、项目轮巡和重点风险。
• 项目问题库负责按项目筛选问题，并支持直接录入新问题。
• 这一组图片补足了第一版 PPT 里“讲清楚了，但图不够”的问题。

## Slide 25
Web 实拍补充：问题详情页
问题详情是整套系统最核心的一页。
SUPPLEMENT
First Edition Enhanced
25
• 这里同时承载描述、附件、责任人、进度、时间线和关闭动作。
• 图片和视频在描述区下方直接预览，不再藏在附件链接里。
• 关闭问题时会记录关闭人、关闭时间、关闭说明和关闭证据。

## Slide 26
Web 实拍补充：项目管理与用户管理
项目团队和企业账号体系，是系统跑稳的基础。
SUPPLEMENT
First Edition Enhanced
26
真实系统截图
• 项目管理决定项目主数据和项目团队成员。
• 用户管理决定企业账号、角色、微信绑定和项目参与关系。
• 责任人无法随意乱选，是因为系统按“项目团队成员”做了限制。

## Slide 27
Web 实拍补充：统计分析页
这一页更适合复盘、周会和管理评审。
SUPPLEMENT
First Edition Enhanced
27
• 统计页偏分析，驾驶舱偏总览。
• 适合看趋势、结构、超期压力和项目风险分布。
• 后续还可以继续扩展导出和跨项目对比。

## Slide 28
小程序实拍补充：真实登录页
当前已补入原始小程序截图，不再使用重绘示意图。
SUPPLEMENT
First Edition Enhanced
28
• 这张图来自微信开发者工具当前真实页面截图，未改颜色。
• 登录链路是：微信登录 -> 企业账号绑定 -> 首次强制改密。
• 如果你要，我下一轮继续把小程序首页、项目问题库、详情页也抓成原图补进去。

## Slide 29
小程序原图补充：首页总览
保留真实界面，不改颜色，只补充原图截图。
REAL MINIAPP SHOTS
First Edition Enhanced v2
29
• 首页已经把高频入口收成项目工作台、OPL 录入、项目问题库、项目统计四个主入口。
• 页面上方直接显示当前人和当前项目，进入项目后就能进入项目级问题库，不会把不同项目混在一起。
• 这张图来自微信开发者工具里的真实运行页面，不是重新绘制的示意图。

## Slide 30
小程序原图补充：开发现场入口感
用真实运行截图补足第一页里缺少的小程序画面。
REAL MINIAPP SHOTS
First Edition Enhanced v2
30
• 左侧保留了开发者工具里的真实运行场景，能看清小程序页面处于真实调试状态。
• 右侧是已经补进系统介绍里的登录原图，和首页一起构成完整的小程序入口说明。
• 后续如果你要继续补真机首页、项目工作台、问题详情，我会直接往这版 v2 上继续叠。